MULUNG THE GAME (CHOOSE YOUR TRASHCAN) PROJECT

Project Plan

Mulung The Game

(Choose Your Trashcan) Project

Author:			Hari Kurniawan

Creation Date:	4/09/2012

Last Revised:		30/11/2012

Version:		1.001

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2

Tujuan	2

Latar Belakang	2

Tahapan Proyek	3

Keterangan	3

SASARAN DAN TUJUAN	4

Sasaran dan tujuan Bisnis	4

Sasaran dan tujuan Proyek	4

LINGKUP	5

Definisi Lingkup	5

ASUMSI	6

Asumsi Proyek	6

Batasan	7

Batasan Proyek	7

Proyek Yang Berkaitan	7

MANAJEMEN PROYEK	8

Pengerjaan Proyek	8

Peran dan Tanggung Jawab Dalam Proyek	8

Rencana Komunikasi	10

LEMBAR PERSETUJUAN	11

Lembar Tanda Tangan	11

PENDAHULUAN

Tujuan

Choose Ur Trascan adalah permainan berbasis android yang dikembangkan untuk memupuk sikap peduli lingkungan bagi pengguna yaitu masyarakat luas itu sendiri. Fokus cakupan adalah permainan berbasis android single touch yang dapat diaplikasikan di semua ponsel pintar berbasis android.

Dokumen ini akan menjelaskan hal sebagai berikut:

- Tujuan proyek

- Sasaran dan tujuan proyek dan bisnis

- Ruang lingkup dan ekspektasi

- Asumsi dan konstrain

- Pendekatan manajemen proyek

- Latar Belakang

Proyek ini dikembangkan sebagai bagian dari tugas perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Tugas yang dikerjakan haruslah berupa pembuatan aplikasi beserta laporan pada tiap tahapan pembuatannya. Aktivitas pada tiap tahap direkam pada Social Network Coding yaitu Github. Waktu yang disediakan yakni 15 minggu terhitung pada tanggal 4 September 2012. Pemilihan judul dan pembuatan aplikasi ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Untuk kelompok kami, kami membuat aplikasi Mobile Home berbasis android dengan tipe aplikasi berupa game.

- Tahapan Proyek

- Pembuatan aplikasi diberikan waktu selama 15 minggu terhitung mulai tanggal 4 September 2012. Tahapan dalam mengerjakan proyek ini antara lain :

- Tahap I: 	Perencanaan (2 minggu)

- Tahap II:	Analisa (2 minggu)

- Tahap III:	Desain Aplikasi (1 minggu)

- Tahap IV:	Impelementasi (9 minggu)

- Tahap V:	Dokumentasi (1 minggu)

- Tahap VI:	Peluncuran Aplikasi (30 November 2012)

- Keterangan

- Tahap I : Perencanaan

- Pada tahap ini direncanakan aplikasi apa yang akan dikerjakan, waktu pengerjaan aplikasi, dan pengenalan cara kerja tim dalam dalam melaksanakan proyek ini.

- Tahap II : Analisa

- Pada tahap ini telah diketahui tujuan dan sasaran dalam pengerjaan aplikasi yang akan dibuat. Tim bekerja mengumpulkan data dan aplikasi pendukung untuk pengerjaan proyek.

- Tahap III : Desain Aplikasi

- Pada tahap ini telah terkumpul data-data dan aplikasi pendukung. Model aplikasi dan tampilannya didesain sedemikian rupa sesuai kesepakatan tim dan dengan tujuan pembuatan aplikasi.

- Tahap IV : Impelementasi

- Pada tahap ini dimulai pengerjaan aplikasi dengan mengaplikasikan data-data pendukung yang telah dikumpulkan dengan model desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap yang menyita waktu banyak ini, berkutat pada koding algoritma dan struktur data.

- Tahap V : Dokumentasi

- Pada tahap ini, data dan rekam aktivitas pada tahap-tahap sebelumnya dikumpulkan sebagai data pelengkap pada peluncuran aplikasi.

- Tahap VI : Peluncuran

- Data telah terkumpul pada repository dan aplikasi siap diluncurkan.

- SASARAN DAN TUJUAN

- Sasaran dan Tujuan Bisnis

- Sasaran dan tujuan pada bisnis berfokus pada implementasi teknologi mobile:

- Memfasilitasi koordinasi dan sharing informasi baik internal dan eksternal pada organisasi yang bersangkutan.

- Menambah kemampuan dan keefektifan staf untuk bekerja.

- Sebagai fasilitas untuk penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

- Menyediakan basis teknologi yang terbuka, fleksibel, dan reliabel untuk masa depan.

- Sebagai fasilitas perekaman data aktual langsung dari pengalaman di lapangan.

- Mudah digunakan.

- Sasaran dan Tujuan Proyek

- Meyakinkan pengguna agar terlibat dalam desain proses.

- Menyelesaikan sasaran dan tujuan bisnis proyek dengan dibatasi oleh biaya dan waktu.

- Meminimalkan permasalahan yang mungkin terjadi pada standar operasi bisnis.

- Mendapat dukungan dan kerja sama bisnis antara tim pembuat aplikasi dan vendor yang terpilih.

- LINGKUP

- Definisi Lingkup

- Proyek dikembangkan dengan teknologi masa kini; antara lain:

- Peralatan Mobile yang berbasis Androidces

- Digital CAD dispatch software

- Car to car messaging

- Internet access (?)

- Automated field reporting software

- GPS/AVL for automated dispatch

- Including the following interfaces:

- CAD

- RMS

- AFR

- TLETS/NCIC/NLETS

- ASUMSI

- Asumsi Proyek

- Asumsi yang telah disiapkan untuk Project Plan ini:

- Manajemen akan meyakinkan bahwa anggota tim proyek ada sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan tujuan dan saran di tugas proyek.

- Steering Committee akan berpartisipasi dalam pengerjaan proyek (misal, konsultasi dan pertemuan ketika dibutuhkan).

- Kegagalan dalam mengidentifikasi daftar rencana pada waktu yang ditentukan akan mengakibatkan penundaan proyek.

- Anggota tim proyek akan terikat pada Plan komunikasi.

- Pihak setempat akan mendukung keberadaan infrastruktur teknologi yang dapat mendukung teknologi Mobile baru.

- Semua partisipan proyek akan mematuhi garis besar perencanaan ini.

- Project Plan mungkin berubah seiring dengan dikeluarkannya informasi dan berita baru.

- BATASAN

- Batasan Proyek

- Batasan yang saat ini diketahui:

- Pendanaan proyek terbatas, bahkan tidak ada.

- Berdasarkan hukum yang berlaku, ketersediaan sumber daya alam tidak tetap.

- Proyek yang berkaitan

- Tidak ada.

- Manajemen Proyek

- Pengerjaan Proyek

- 4 September – 30 November 2012

- Peran dan Tanggun Jawab Proyek dalam Proyek

| - Peran | - Tanggung Jawab | - Participan |
| --- | --- | --- |
| - Project Sponsor | - Menyediakan pandangan aplikasi dan panduan - Mereview/menyetujui beberapa elemen proyek | Dibuka untuk umum |
| - Steering Committee | - Komit sumber daya umum - Memecahkan konflik dan isu - Menyediakan pengarahan kepada manajer proyek - Mereview keberlangsungan proyek | Jauharul Fuady |
| - Project Manager | - Memanajemen proyek berdasarkan perencanaan proyek - Mediator bagi Steering Committee - Menerima pengarahan dari Steering Committee - Menyediakan arahan proyek secara keseluruhan - Memimpin anggota tim berdasarkan sasaran proyek | Hari Kurniawan |
| - Project Analyst | - Menentukan kebutuhan sistem - Menganalisis kebutuhan sistem - Mensupport pekerjaan Team Project lain | Kartika Dewantari |
| - Project Designer | - Mendesain kebutuhan pada fungsionalitas dan menu pada aplikasi - Mensupport pekerjaan Team Project lain | Moh. Zainul Haq |
| - Project Implementator | - Membuat aplikasi sesuai spesifikasi yang diminta oleh Team Project sebelumnya - Membuat laporan di setiap tahapan pembuatan aplikasi | Miko Djatmiko |
| - Project Documentator | - Membuat laporan berdasarkan aktivitas kegiatan proyek - Mengumpulkan Laporan dari seluruh Team Project | Muqoddimah Nur Lestari |
| Project Participants | - Paham akan kebutuhan pengguna dan lingkungan bisnis di lingkungan mereka - Bertindak sebagai pelanggan yang merepresentasikan tempat masing-masing - Mengkomunikasikan tujuan proyek, status dan tahapan proyek kepada partisipan lain di tempat mereka. - Mereview dan menyetujui keberlangsungan proyek - Membuat atau membantu membuat produk - Moengkoordinasi partisipasi dari kelompok kerja, individual dan stakeholder - Menyediakan informasi dan rekomendasi - Meyakinkan kualitas produk telah memenuhi sasaran dan tujuan proyek | Pengguna ponsel android |

- Rencana Komunikasi

- Menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang proyek adalah sangat penting bagi kesuksesan proyek. Partisipan proyek biasanya menginginkan informasi status proyek dan bagaimana mereka terlibat. Lebih banyak orang yang diberikan informasi mengenai tahapan pengerjaan proyek maka akan memberikan manfaat lebih banyak seiring pengembangan proyek ini ke depannya.

- Rencana ini menyediakan framework untuk menginformasikan, melibatkan, dan mengambil data dari partisipan selama waktu pengerjaan proyek.

- Partisipan Perencanaan Komunikasi ini dikhususkan untuk partisipan sebagai berikut:

- Sponsor Proyek

- Steering Committee

- Manajer Proyek

- Tim Proyek

- Kelompok Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN

Lembar Tanda Tangan

Saya telah membaca Project Plan dan akan mematuhi syarat dan ketentuan dan akan berjanji dengan penuh kesungguhan dan mendukung keberlangsungan Project Plan ini.

Project Sponsor:

Tanggal

Project Manager:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal

Steering Committee:

Tanggal